Отчет об итогах реализации инициативного проекта

на территории Тевризского муниципального района Омской области

1. Наименование инициативного проекта: «Ремонт ограждения кладбища в д. Поддол».

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Тевризский муниципальный район Омской области.

2.2. Поселение: Кипское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: д. Поддол.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство мест захоронения.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Тевризский район, д. Поддол.

 4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024 - 30.09.2024

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | План (рублей) | Факт (рублей) | Отклонение (рублей) | Причина отклонения |
| 1 | Средства районного бюджета | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |
| 2 | Средства местного бюджета | 85 000,00 | 85 000,00 |  |  |
| 2.1 | Собственные средства бюджета поселения | 23 000,00 | 23 000,00 |  |  |
| 2.2 | Инициативные платежи физических лиц | 42 000,00 | 42 000,00 |  |  |
| 2.3 | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| Всего | 185 000,00 | 185 000,00 |  |  |

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание <\*> |
| 1 | ИП Хвостанцев Александр Сергеевич | Подвоз строительных материалов | Маш.-час | 2 | 3 000,00 рублей |
| 2 | ИП Курмушов Рамис Хайруллович | Вывоз мусора | Маш.-час | 6 | 7500,00 рублей |

--------------------------------

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия | Объем выполненных работ |
| 1 | Скосырских А.В. | Копка ям под столбики | 12 штук |
| 2 | Скосырских В.В. | Копка ям под столбики | 12 штук |
| 3 | Гоглев В.Н. | Копка ям под столбики | 12 штук |
| 4 | Глухов А.В. | Копка ям под столбики | 12 штук |
| 5 | Гоглев А.А. | Копка ям под столбики | 12 штук |
| 6 | Гоглева В.В. | Подготовка территории для проведения работ | 200 кв.м. |
| 7 | Попова Л.В. | Подготовка территории для проведения работ | 200 кв.м. |
| 8 | Скосырских Н.Ф. | Подготовка территории для проведения работ | 200 кв.м. |
| 9 | Карымов М.Т. | Установка столбов | 12 штук |
| 10 | Абтрахимов Р.Н. | Установка столбов | 12 штук |
| 11 | Абтрахимов В.Н. | Установка столбов | 12 штук |
| 12 | Глухов О.Н. | Установка столбов | 12 штук |
| 13 | Гоглев В.А. | Установка столбов | 12 штук |
| 14 | Абтрахимов Р.Р. | Сварочные работы | 240 швов |
| 15 | Гоглев Н.А. | Установка прожилин | 24 штуки |
| 16 | Гоглев Н.А. | Установка прожилин | 24 штуки |
| 17 | Гоглев С.Н. | Установка прожилин | 24 штуки |
| 18 | Абтрахимов Р.В. | Сварочные работы | 200 швов |
| 19 | Карымов Н.Т. | Установка прожилин | 24 штук |
| 20 | Гоглев Н.А. | Установка металлического штакетника | 100 штук |
| 21 | Карымова Е.В. | Установка металлического штакетника | 100 штук |
| 22 | Минхаирова Т.С. | Установка металлического штакетника | 100 штук |
| 23 | Карымова Л.А. | Установка металлического штакетника | 100 штук |
| 24 | Вахитова С.В. | Установка металлического штакетника | 100 штук |
| 25 | Бойченко И.Н. | Установка металлического штакетника | 100 штук |
| 26 | Дроздова Т.К. | Покраска столбов  | 30 штук |
| 27 | Гоглева А.Н. | Покраска столбов  | 30 штук |
| 28 | Гоглева И.В. | Покраска прожилин | 32 штуки |
| 29 | Светлолобова Т.И. | Покраска прожилин | 32 штуки |
| 30 | Минхаиров Н.Ш. | Установка металлического штакетника | 150 штук |
| 31 | Абтрахимова Н.В. | Покраска прожилин | 32 штуки |

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением

фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

В течение многих лет капитальный ремонт ограждения кладбища в д. Поддол не производился. В результате реализации инициативного проекта отремонтирована лицевая часть ограждения территории кладбища (120 метров). Установлено достаточно прочное и износостойкое металлическое ограждение.

В процессе реализации инициативного проекта приняли непосредственное трудовое участие 31 гражданин сельского поселения, которые выполнили следующие виды работ:

- подготовка территории для проведения работ (уборка мусора);

- установка металлических столбов;

- сварка металлических прожилин между столбами;

- установка металлического штакетника;

- покраска столбов и прожилин.

Реализация инициативного проекта «Ремонт ограждения кладбища в д. Поддол» позволила не только улучшить санитарное и экологическое состояние территории Поддольского кладбища, а также обеспечить сохранность места увековечения памяти усопших.

Глава Администрации Кипского сельского поселения Тевризского муниципального района

"18" октября 2024 года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ш. Минхаиров

 (подпись) (инициалы, фамилия)